“데일리룩 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | WBS, SWOT, 전시판넬 취합 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 25%→ 실적 : 24%** | 작 성 일 | (2022. 03. 08일/총 2일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 08)** | | **내일 계획 (2022. 03. 09)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. SWOT 취합 -> 주제 선정 후 분담, 재취합 2. SPM 목차 분담 및 취합 3. 전시 판넬 양식 완성 4. WBS 분담해온 것 취합 및 수정 | | 1. 프로젝트 계획 중간 발표 준비 2. 기획서 수정 및 완성 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| WBS, SWOT, SPM, 전시 판넬 양식 | 100% | 기획서 |
| 이 슈  사 항 | * WBS 구체화 필요 * 전반적으로 1% 정도 수정 필요 | |  |
| 요 청  사 항 | 기획서: notion으로 깔끔하게 취합 필요 | |  |