“데일리룩 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 중간 발표, WBS 상세 수정 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 27%→ 실적 : 25%** | 작 성 일 | (2022. 03. 10일/총 3일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 10)** | | **내일 계획 (2022. 03. 11)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 강사님과 중간 발표 진행 2. WBS 상세 수정 진행 중 3. 피드백 평가 관련하여 점수를 매기는 매커니즘에 더 상세한 기준 제시 4. UI 설계서 관계성 정리 | | 1. 스프린트 회고 진행 2. WBS 기한 책정까지 완료 3. 기획서 ppt 준비 4. ERD 작성 완료 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| WBS, UI 설계서 | 90% | WBS, ERD, 기획서 |
| 이 슈  사 항 | * WBS 구체화 필요 | | * WBS, ERD 완성 |
| 요 청  사 항 |  | |  |