“데일리 룩 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 중간 발표, WBS 상세 수정 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 30%→ 실적 : 29%** | 작 성 일 | (2022. 03. 11일/총 4일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 11)** | | **내일 계획 (2022. 03. 12)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. ERD 작성 완료 2. WBS 기한 책정 완료 3. UI 설계서 수정 (사유: 옵션 추가) 4. 기획서 ppt 틀 선정 5. 스프린트 회고 진행 | | 1. 멘토님과 전체적인 피드백 진행 2. API 정의서 작성 3. WBS 상세화 (항목 추가) 4. 주축으로 살릴 기능 선택 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| WBS(구체화 미비), ERD, UI 설계서 | 90% | API 정의서, WBS |
| 이 슈  사 항 |  | |  |
| 요 청  사 항 |  | |  |