“데일리 룩 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 중간 발표, WBS 상세 수정 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 35%→ 실적 : 33%** | 작 성 일 | (2022. 03. 12일/총 5일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 12)** | | **내일 계획 (2022. 03. 13)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 멘토님의 전체적인 피드백 진행 2. 서비스 인터페이스 설계서 작성 및 피드백 3. WBS 피드백 4. 기획서 목차 선정 | | 1. 중간 발표 준비 2. 기획서 ppt 템플릿 선정 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 서비스 인터페이스 설계서 | 80% | 기획서 ppt |
| 이 슈  사 항 | * WBS를 상세화할 것인지 단순화할 것인지 토의 * 스프링부트 어노테이션 학습 (WBS에 기입 필요) | |  |
| 요 청  사 항 | 서비스 인터페이스 설계서 피드백해주신 것처럼 수정, 기획서 ppt 좀 더 간결한 것으로 선정 필요 | |  |