“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 기획서 제작 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 37%→ 실적 : 37%** | 작 성 일 | (2022. 03. 15일/총 6일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 15)** | | **내일 계획 (2022. 03. 16)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 기획서 분배 후 취합 완료 2. 퍼블리싱 방안 개별 습득 | | 1. 인터페이스 목록 작성 완료 2. 프로그램 목록 작성 완료 3. 퍼블리싱 구현 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 기획서 | 99% | 인터페이스 목록, 프로그램 목록, |
| 이 슈  사 항 | * 퍼블리싱 구현 방법 모색 | |  |
| 요 청  사 항 |  | |  |