“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 기획서 제작 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 43%→ 실적 : 40%** | 작 성 일 | (2022. 03. 16일/총 7일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제선정완료 2. 개발 전 관련 서류작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 16)** | | **내일 계획 (2022. 03. 17)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 기획서 작성 완료 2. 서비스 인터페이스 정의서 작성 진행 3. 프로그램 명세서 작성 진행 4. 퍼블리싱 (Axure) 진행 | | 1. 서비스 인터페이스 정의서 작성 완료 2. 프로그램 명세서 작성 완료 3. 퍼블리싱 구현 완료 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 기획서, 서비스 인터페이스 정의서, 프로그램 명세서, 퍼블리싱 | 50% | 서비스 인터페이스 정의서, 프로그램 명세서, 퍼블리싱 |
| 이 슈  사 항 |  | |  |
| 요 청  사 항 |  | |  |