“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 퍼블리싱 | 작 성 자 | 곽 다 은 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 50%→ 실적 : 48%** | 작 성 일 | (2022. 03. 22일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 퍼블리싱 진행중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 18)** | | **내일 계획 (2022. 03. 19)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 퍼블리싱 진행중 | | 1. 퍼블리싱 오전 중 완료 2. Back 설계 3. 데이터베이스 구축 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| HTML 퍼블리싱 파일 | %15 |  |
| 이 슈  사 항 | * 퍼블리싱 진행 도중 취합에 문제가 생겨 파일 새로 조정 | |  |
| 요 청  사 항 |  | |  |