“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 57%→ 실적 : 54%** | 작 성 일 | (2022. 03. 25일/총 13일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 3. 프론트, 백 작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 25)** | | **내일 계획 (2022. 03. 26)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Front, Back 개발 진행 2. 패키지 두 개(옷장, 아이템) 매핑 관련 학습 및 개발– 효원 3. Spring MultipartFile 학습 및 개발– 다은 4. Footer CSS 적용 및 프론트 map 함수 배열 수정 – 나리 | | 1. 멘토링 → 개발 진행하며 어려운 부분에 대해 질문 및 토의 2. Front, Back 개발 진행 3. Footer CSS 적용 → css 파일로 이동 후 정리, 중복되는 항목 처리 프론트 Map 함수 배열 수정 → 개수 제한하기 (For문 이용) – 나리 4. 옷장, 아이템의 수정 기능 학습 및 구현 - 효원 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| Front, Back file (react, springboot) | 20% | Front, Back file (react, springboot) |
| 이 슈  사 항 |  | |  |