“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 57%→ 실적 : 50%** | 작 성 일 | (2022. 03. 26일/총 14일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 **→ 재진행** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 26)** | | **내일 계획 (2022. 03. 27-28)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 멘토링 → 개발 관련 질의응답, 구조 오류로 인한 퍼블리싱 재진행 요청 2. 분담된 퍼블리싱 재진행 (수정 필요) | | 1. 분담된 퍼블리싱 완료 및 취합 2. 컴포넌트 분류 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 퍼블리싱 파일 | 50% | 퍼블리싱 취합 파일 |
| 이 슈  사 항 | * 멘토님 피드백: React, js 관련 ES6 학습 요함 | | * 분담된 페이지에 필요한 기능 개별 학습 필요 |