“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 55%→ 실적 : 53%** | 작 성 일 | (2022. 03. 29일/총 15일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → **완료** 3. **스프링부트 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 29)** | | **내일 계획 (2022. 03. 30)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 생성일, 수정일 자동 입력 구현 완료 / 퍼블리싱 구조 전체 수정 완료 → 효원 2. 검색기능 구현 및 학습 진행 중 → 나리 3. Back 이미지 파일 업로드 작업 진행 중, 퍼블리싱 취합 → 다은 | | 1. Front 컴포넌트 분류 2. 아이템, 옷장 매핑, 각 수정 기능 학습 및 구현 → 효원 3. 이미지 파일 업로드 관련 Back 설계 및 DB 구축 → 다은 4. 검색기능 학습 및 프론트 구현 → 나리 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 퍼블리싱 파일, SpringBoot 파일 (Back) | 50% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * 검색 (나리) - 스프링으로 백 작업중인데 설명을 봐도 모르는 부분이 많아서 공부 및 이해 요구 | | * 분담된 페이지에 필요한 기능 개별 학습 필요 * 페이지에 사용될 색 두 가지 정도 추가 확정 |