“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 57%→ 실적 : 55%** | 작 성 일 | (2022. 03. 30일/총 16일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 29)** | | **내일 계획 (2022. 03. 30)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Front 컴포넌트 분류 2. Front 반응형 이미지 구현 학습 및 실습 (옷장 상태에 따른 옷장 아이콘 이미지 반응) → 효원 3. 이미지 업로드 학습 및 설계 중 → 다은 4. Back 검색 기능 구현 (코드 구현, 오류 수정) → 나리 | | 1. 조건부 렌더링 학습 및 구현 (옷장 아이콘 관련) → 효원 2. 데일리룩 Back 설계 완료 및 DB 구축 → 다은 3. Back 검색 기능 구현 마무리, front 구현 시작 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| 퍼블리싱 파일, SpringBoot 파일 (Back) | 50% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * css 컴포넌트 위치 조절 방법 연구 → 효원 | |  |