“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 60%→ 실적 : 56%** | 작 성 일 | (2022. 03. 31일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 31)** | | **내일 계획 (2022. 04.01)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Front : ClosetList 구조 수정 완료 / 페이지 버튼 기능 구현 도입 → 효원 2. 데일리룩 Back 설계 완료 / 댓글 설계 중 → 다은 3. 검색 기능 구현 (Back+Front) 70% 완료 → 나리 | | 1. 페이지 버튼 기능 구현 완료, 조건부 렌더링 학습 및 구현 (옷장 아이콘, 페이지 버튼 관련) → 효원 2. 검색 기능 디테일 수정 → 나리 3. 댓글 설계 완료 및 DB 삽입 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 30% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * 신규 검색 입력창 열었을 때의 작동, SearchResult 파일 수정 후 재랜더링 시 검색 작동 / 둘러보기 페이지 검색창 삽입 / 검색어 바로 입력 수정 → 나리 * 댓글 설계 중 항목 체크를 통한 점수 책정 분류 혼동 (Front 혹은 Back 둘 중 어느 기능으로 작동해야 하는가) / 데일리룩 Back 설계 이후 에디터로 잘 실행되지만 postman으로 실행 시 에러 발생 (Front로 실행 예정) → 다은 * 하나의 컴포넌트로 복제 후 나열 기능 연구 필요, 데이터 유무에 따라 이미지 아이콘 변화 기능 구현 연구 필요 → 효원 | | |