“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 65%→ 실적 : 56%** | 작 성 일 | (2022. 04. 01일/총 18일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 01)** | | **내일 계획 (2022. 04.02)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Front: 구조 수정 작업 / Back: 아이템, 옷장 수정 기능 학습 및 구현 → 효원 2. Back에서 강제 입력 데이터 불러오기 완료 / 댓글 기본 설계→ 다은 3. 검색 기능 테스트 (생성한 함수, useEffect) / 코드 전반적 다듬기 / 북마크 기능 구현 학습 → 나리 | | 1. 멘토링 진행 2. 아이템, 옷장 수정 기능 완료, 조회 기능 rest api로 front, back 연동 → 효원 3. 멘토님 도움으로 검색 기능 완성→ 나리 4. MultipartFile 등록 부분 설계 완료, 댓글 설계 (관계성…) 완료→ 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 30% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * Back에서 데이터 불러오기는 가능하나, 등록에서 http 500 error 발생 / 달력 UI css(크기 조정) 관련 연구 필요 → 다은 | | |