“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 65%→ 실적 : 61%** | 작 성 일 | (2022. 04. 02일/총 20일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 02)** | | **내일 계획 (2022. 04.03-04)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 모르는 부분 멘토님께 질의응답 2. Back: 아이템, 옷장 수정 기능 완료, 아이템과 옷장 매핑 구현 중 → 효원 3. Back: 데일리룩 구현 완료, 의견 구현 중 (데일리룩과의 관계성 및 기본 설계 완료) → 다은 4. 검색 기능 구조 변경 및 코드 수정 → 나리 | | 1. Back: 아이템, 옷장 상속 구현 / Front: DB와 연결해 front에서 조회 가능하도록 구현 & 관련 기능 학습→ 효원 2. 검색 기능 구현 완료 → 나리 3. Back: 의견 구현 완료 / Front: 관련 JS 학습 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 40% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * 홈 화면의 달력 템플릿의 css와 연구 필요 (캐시 문제이나, 크롬에서 캐시를 삭제해도 변경사항 반영 안 됨) → 다은 * React에서 단순 css 기능이 아닌 기본 지식 학습 필요, Springboot 상속(Inheritance) 연구 필요 → 효원 | | |