“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 70%→ 실적 : 67%** | 작 성 일 | (2022. 04. 06일/총 22일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 06)** | | **내일 계획 (2022. 04.07)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 이미지 파일 업로드 및 조회 구현 완료, IIC create 시 id 자동생성 구현 완료 / Front: 리액트 학습 및 closetlist 관련 → 효원 2. 메인화면 캘린더 사이즈 수정 / 일별 캘린더에 사진 첨부 작업 진행 중 → 다은 3. 검색 에러 수정(다른 페이지 요청됨) / 검색 시 콘솔에 최신 검색 단어만 존재하도록 수정 / 시간 입력 (localDateTime) 테스트 완료→ 나리 | | 1. Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. Back: try-catch 문으로 수정 / 데일리룩 검색 기능 취합 / 검색 결과 최신순 필터링 기능 구현 → 나리 3. 캘린더 일자별 정보 보이게 구현 / 데일리룩 조회 페이지 완성 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 50% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 | * 생성일자 / 수정일자 통일 필요 * 메인화면 캘린더 관련: 콘솔 창에서 수정 가능하지만 css 수정 시 반응 없음에 대한 연구 필요 → 다은 | | |