“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 70%→ 실적 : 67%** | 작 성 일 | (2022. 04. 06일/총 22일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 06)** | | **내일 계획 (2022. 04.07)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 이미지 파일 업로드 및 조회 구현 완료, IIC create 시 id 자동생성 구현 완료 / → 효원 2. Back: 데일리룩, 의견 설계 완료 → 다은 3. 검색기능: 둘러보기 페이지에서 검색 동작 확인, 검색 결과 페이지 검색창 삽입(각기 다른 함수 사용) 및 동작 확인, 검색결과 필터 구현방법 학습 → 나리 | | 1. / Front: DB와 연결해 front에서 조회 가능하도록 구현 & 관련 기능 학습 → 효원 2. 검색결과 최신순 필터링 기능 구현 / Back: try-catch문으로 교체 → 나리 3. Front: 달력 템플릿을 이용해 일별 데일리룩 사진 노출, 댓글의 항목 체크를 통한 점수제 부분 생성 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 50% | 퍼블리싱 취합 파일(React – front), Springboot 파일 |
| 이 슈  사 항 | * 의견 점수제 부분을 프론트와 병행하며 설계 예정 / 달력 템플릿의 props 전달 부분에 관한 자료 부족, JSX의 props와의 병행 학습 필요→ 다은 * Class 속 요소를 굳이 sql문법으로 맞춰 적지 않아도 바꿔주는 방안 연구(annotation?)→ 효원 | | |