“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 72%→ 실적 : 70%** | 작 성 일 | (2022. 04. 07일/총 23일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 07)** | | **내일 계획 (2022. 04.08)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 이미지 파일 업로드와 아이템 업로드 연결 작업 진행 → 효원 2. Front: 데일리룩 전체 조회 및 상세 조회 완료, 상세조회 데이터 뿌리기 작업 진행, 이미지 크기 조절 학습 → 다은 3. 데일리룩 검색 기능 구현 소스 취합, 테스트용 데이터 뿌리기 → 나리 | | 1. Back: 이미지 파일 업로드 기능 작업 완료 / Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. 북마크 기능 학습 → 나리 3. Back: 정보 부분 필드 수정 및 DB 재구축 / Front: 데일리룩 및 의견 조회 및 등록 완료 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 50% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 | * 달력 컴포넌트에 데일리룩 데이터 조회 가능하도록 하는 기능 연구 필요 → 다은 | | |