“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 74%→ 실적 : 71%** | 작 성 일 | (2022. 04. 08일/총 24일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 08)** | | **내일 계획 (2022. 04.09)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 이미지 조회 구현 중(Map<>) / Front: 데이터 연결 관련 학습 → 효원 2. 의견 점수제 부분에서 난항 → 다은 3. 북마크 학습 진행 중, 둘러보기 페이지 검색 오류 해결 (디바운스 타임 조정), 페이징 학습 및 구현 (둘러보기, 검색 결과 페이지 각각)→ 나리 | | 1. Back: 파일 조회 구현 완료 (백 95% 완료) / Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. 북마크 학습, 북마크 기능구현 → 나리 3. 의견 점수제 완료 (Front 점수 및 Back 평균)→ 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 50% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 | * Front에서의 점수 매기기 기능과 Back에서 점수 평균 내기에 대한 학습 필요 → 다은 * 아이템 이미지 관련해서 진도 더딤, react 학습 필요 → 효원 | | |