“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 75%→ 실적 : 72%** | 작 성 일 | (2022. 04. 09일/총 25일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 09)** | | **내일 계획 (2022. 04.10-11)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 주요 기능 구현 완료 / Front: 데이터 연결 관련 학습 → 효원 2. 홈 화면의 달력 data 호출 오류 해결 → 다은 | | 1. Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. 의견 post 요청 완료 → 다은 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 50% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 | * 리액트 코드 구조 구식이므로 코드 재정비 요구 → 다은 * 아이템 이미지 관련해서 오류 다발적 발생, 해결 방안 요구 → 효원 | | |