“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 78%→ 실적 : 75%** | 작 성 일 | (2022. 04. 12일/총 26일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 12)** | | **내일 계획 (2022. 04.13)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 정적 리소싱 / Front: axios data 기능 학습 → 효원 2. 홈 화면의 달력 기능 완료 (달력에 데일리룩 제목 및 사진 조회, 사진 클릭시 개별 상세페이지로 이동), 데일리룩 및 댓글의 상세 부분 작업 중 → 다은 3. 북마크 기능 관련 학습 (프론트에서 처리하는 방법이 틀린 거 같아 백에서 처리하는 방법 재학습)→ 나리 | | 1. Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. 데일리룩, 댓글 프론트 crud 완료→ 다은 3. 북마크 기능 관련 학습 (백에서 처리) 및 구현, 페이징 버튼 배열, 데일리룩 배열 → 나리 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 70% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 | * 프론트 체크박스에서 난항 → 다은 * 정적 리소스 부분 경로 관련 에러 같은데 해결 방안 모르겠음→ 효원 | | |