“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 85%→ 실적 : 80%** | 작 성 일 | (2022. 04. 14일/총 28일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 14)** | | **내일 계획 (2022. 04.15)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 정적 리소싱 / Front: axios data 기능 구현 및 학습 → 효원 2. 댓글 페이지네이션 90% 완료 (받아오는 주소 문제 해결 안 됨), 댓글 등록 진행 중 (데일리룩 post 요청 시 데일리룩 id를 인식하지 못함)→ 다은 3. 북마크 기능 구현 (Back에서 처리, 새로고침 수정 필요), 프론트 코드 정리 → 나리 | | 1. Front: 전반적인 기능 구현 (Data 연결) & 관련 기능 학습 → 효원 2. 댓글 등록 및 데일리룩 조회, 등록 → 다은 3. 북마크 기능 새로고침 다듬기, 백 코드 정리 (try, catch), 페이징 버튼 배열 → 나리 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 70% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) |
| 이 슈  사 항 |  | | |