“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 91%→ 실적 : 86%** | 작 성 일 | (2022. 04. 20일/총 31일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 20)** | | **내일 계획 (2022. 04.21)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 발표 준비 토의 2. Back: 이미지 파일 조회 95% 완료 / Front: 아이템 삭제 기능 구현 → 효원 3. 댓글 개별 점수 및 페이징 처리 완료 / 데일리룩 CRUD 중 R, D 완료 및 C, U 진행 → 다은 4. 북마크 페이지 배열 수정 / 취합 후 코드 수정 → 나리 | | 1. Back: 이미지 파일 조회 완료 / Front: 아이템 삭제 및 등록 기능 구현 완료→ 효원 2. 데일리룩 create, upload 완료 / 집계함수를 통한 점수 평균 구하기 → 다은 3. 발표 ppt 보완 → 나리 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 | 70% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 |
| 이 슈  사 항 | * 처음 additem 시 파일 불러오기 불가하지만 rerun 이후 기존 저장되었던 이미지 파일 불러오기는 가능, 경로 꼬임 더 탐색해 보기 → 효원 | | |