“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 91%→ 실적 : 86%** | 작 성 일 | (2022. 04. 21일/총 32일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 21)** | | **내일 계획 (2022. 04.22)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Back: 이미지 파일 조회 완료 / Front: 아이템 삭제 구현 완료, 등록 및 수정 기능 구현 → 효원 2. 데일리룩 CRUD 완료 → 다은 3. 기획 변경에 따른 서류 수정 및 기존 ppt 수정 / 일부 페이지 푸터 배열 수정 완료 → 나리 | | 1. 발표 PPT용 구현 영상 녹화 및 PPT 수정 완료 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 | 70% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 |
| 이 슈  사 항 | * 본문 중앙정렬 적용하고자 했으나 액슈어(퍼블리싱 프로그램)는 그룹, 블록화 되어있지 않은 개별 요소로 구성되어 있어 포지션 일괄 적용이 어려움 → 나리 * 등록 및 수정 위한 모달 창 띄우는 방법 모색 → 효원 | | |