“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 95%→ 실적 : 90%** | 작 성 일 | (2022. 04. 22일/총 33일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** 4. **최종 발표 및 자료 준비** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 22)** | | **내일 계획 (2022. 04.23)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 발표 PPT용 구현 영상 녹화 및 PPT 수정 완료 2. 코드에 대한 부연 설명 주석 추가 및 코드 정리 → 효원 3. Front: 파일 업로드 시 미리보기 로직 추가 → 다은 4. 코드에 대한 부연 설명 주석 추가 및 코드 정리 → 나리 | | 1. 최종 발표 전 예행 발표 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 | 80% |  |
| 이 슈  사 항 |  | | |