“데일리룩 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 요구사항 정의서, UI 설계서 취합 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 20%→ 실적 : 19%** | 작 성 일 | (2022. 03. 04일/총 1일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 주제 선정 완료 \* 2. 요구사항 정의서 분담 후 작성 완료 (취합 미완) 3. 다이어그램을 토대로 화면 설계서 취합 완료\* | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 03. 04)** | | **내일 계획 (2022. 03. 05)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Figma를 이용하여 화면설계서 취합 협업 진행 2. Zoom 화면 공유를 통해 각자 작성한 화면설계서 리뷰 후 피드백 및 취합 진행 3. 요구사항 정의서 작성 완료 | | 1. 멘토님께 요구사항 정의서, 화면설계서, 다이어그램 피드백 2. ERP 다이어그램 계획 및 제작 진행 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
|  |  | - |  |
| 이 슈  사 항 | * <ㅈㅂㅈㅇ> 페이지 추가 | | * <ㅈㅂㅈㅇ> 페이지에 대해 요구사항 정의서, 화면설계서, 다이어그램 피드백 받기 * 효원 멘토링 16시부터 참여 | |
| 요 청  사 항 |  | |  | |